北京国家会计学院

C楼、J楼下水道改造工程

招标编号：NAI-2017003

招  标  文  件

北京国家会计学院

2017年03月

投标邀请

北京国家会计学院现对C、J楼下水管道改造项目自行组织招标。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目说明:

- 工程名称：北京国家会计学院C、J楼下水管道改造工程

项目编号：NAI-2017003

- 招标内容：

（1）现状拆除C、J楼后厨下水管道（不包括地埋部分）。C楼管道位于一层顶棚。J楼管道位于地下室顶棚。

（2）现状安装C、J楼后厨下水管道，材料使用铸铁。

图纸要求。

- 项目预算：162,360.00元人民币。

- 计划工期：签订合同后15天内。

- 合格的投标人：

  - 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的法人。

  - 资质要求：投标人具有建筑机电安装工程专业承包（机电设备安装工程专业承包）三级及以上资质。

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 不允许联合体。

- 工程质量要求等级：合格

- 保证质量的标准及措施：

（1）执行现行施工规范、质量标准、操作规程及验收标准；

（2）材料进场必须经甲方及监理验收确认，同时应提供产品合格证等相关材料。

- 投标文件：因工程项目小、工期短，故投标人只需以下内容作为投标文件：

（1）营业执照复印件；

（2）资质证书；

（3）建筑业安全生产许可证；

（5）施工组织方案；

（4）标价完整的工程量清单。

上述材料正本均需加盖投标人公章，投标文件一正一副，并密封在一个信封中。

- 工程价款：本工程采取综合单价方式，工程量据实结算。

- 现场查看的集合时间、地点及联系人：

本项目因工程项目较小，不组织现场踏勘。

- 投标截止时间和开标时间：2017年3月15日14:00 时(如有变化，另行通知)。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 投标和开标地点：北京国家会计学院综合楼3222会议室。

- 其他：（1）投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，提前或逾期递交的文件恕不接受；（2）届时请投标人派代表参加开标仪式。

二、投标注意事项：

（1）本次投标须由投标方本人亲自到场书面投标，不接受书面形式以外的任何其他形式投标。

（2）招标文件如有修改，将及时在学院官网发布变更公告，由投标人自行关注查询。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

三、评标办法：

本项目由北京国家会计学院成立跨部门采购小组进行评标，坚持公开、公正、公平的原则，对投标方进行综合评价，选择合理的投标人最终成交。

四、其他需说明的情况：

1. 无管道工艺电子版图，工作量进行了现场粗测，提供建筑电子图。

2. C楼管道改造需破坏部分装修（拆除部分铝扣板并回复，面积约10平方米）。

附件下载：

招标人：北京国家会计学院

地  址：北京市顺义区天竺镇丽苑街9号（邮编：101 312）

联系人：乔老师			电  话：010-6450 5565

北京国家会计学院

2017年3月6日